Об организации работы с инвесторами по принципу «одно окно»

В Сморгонском райисполкоме налажена система работы с инвесторами в рамках действующего законодательства и с учетом требований и пожеланий инвесторов.

С целью совершенствования и упорядочения работы с инвесторами в Сморгонском райисполкоме создана комиссия по реализации инвестиционной политики (распоряжение от 27 сентября 2013 года      № 150 р .

В состав комиссии включены руководители тех служб района, к которым обращаются инвесторы при реализации своих проектов. Регламент работы комиссии – 3-й четверг месяца или по необходимости.

Определены работники, уполномоченные на рассмотрение заявлений инвесторов, назначен ответственный за формирование перечней земельных участков, предназначенных для предоставления инвесторам.

Оформлен стенд с информацией для инвестора: ответственные должностные лица, на которых возложены функции службы “Одно окно” в части взаимодействия с инвесторами, графики работы, контактные данные; перечень земельных участков, предназначенных для последующего предоставления инвесторам; порядок заключения инвестиционного договора; алгоритм действий инвестора; перечень неиспользуемых объектов по Сморгонскому району; перечень земельных участков, право заключения договоров аренды на которые проводится через аукцион

Аналогичная информация размещена на официальном сайте райисполкома : перечень земельных участков, предназначенных для последующего предоставления инвесторам: http://smorgon.grodno-region.by/ru/Business/investicii/perechen

перечень неиспользуемых объектов по Сморгонскому району (http://smorgon.grodno-region.by/ru/Business/new);

перечень земельных участков, право заключения договоров аренды на которые проводится через аукцион (http://smorgon.grodno-region.by/ru/Business/new);

После принятия инвестором решения, инвестор обращается в облисполком для заключения инвестиционного договора по выбранному на сайте земельному участку, либо приглашается на заседание комиссии, где определяется  порядок действий инвестора и службы исполкома, оказывающие поддержку на каждом из этапов.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА

После  заключения инвестиционного договора инвестором подается в райисполком заявление о предоставлении земельного участка:

В заявлении указывается :

Цель для которой испрашивается земельный участок

Вещное право на испрашиваемый земельный участок

Характеристика объекта строительства, включающая функциональное назначение и ориентировочные размеры

Намечаемое место размещения земельного участка и его примерная площадь.

В заявлении инвестора дополнительно указываются объем планируемых инвестиций и источники финансирования строительства объекта.

Землеустроительная  служба  райисполкома  в  течение  5 рабочих   дней со  дня  поступления  заявления  от  инвестора   рассматривает его и  при  отсутствии оснований  для  отказа  в   предоставлении  земельного  участка, обусловленных градостроительными регламентами, природоохранительными и  другими  требованиями  законодательства,  подготавливает  поручение  райисполкома   организации по  землеустройству подготовить     земельно-кадастровую документацию, необходимую  для  работы   комиссии по  выбору места размещения  земельного  участка и  одновременно  сообщает инвестору о  результатах  рассмотрения его  заявления.

2. Инвестор  заключает  договор подряда   с  организацией  по  землеустройству на разработку земельно-кадастровой документации  за  его счет.

Договор подряда заключается в течение 3 рабочих дней со дня получения указанной организацией поручения райисполкома о подготовке земельно-кадастровой документации.

Земельно-кадастровая документация, необходимая для работы комиссии по  выбору  места  размещения земельного  участка и рассмотрения предложений о месте размещения земельного участка на ее заседании, должна быть представлена председателю этой комиссии организацией по землеустройству в течение 25 рабочих дней со дня оплаты работ на основании договора подряда на подготовку такой документации с инвестором.

3. Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня получения от организации по землеустройству земельно-кадастровой документации рассматривает эту документацию. Инвестор, заинтересованный в предоставлении ему земельного участка, должен быть уведомлен о месте и времени заседания комиссии и может принять в нем участие.

Результаты работы комиссии оформляются актом выбора места размещения земельного участка, подписывается всеми членами комиссии и ее председателем в день выбора места размещения этого участка и в течение 5 рабочих дней утверждается председателем райисполкома.

Один экземпляр акта выбора места размещения земельного участка остается в комиссии, которая в течение 3 рабочих дней после утверждения данного акта (согласования при необходимости этого акта с председателем областного исполнительного комитета или места размещения земельного участка с Президентом Республики Беларусь) направляет его второй экземпляр инвестору для выполнения в установленном порядке проектно-изыскательских работ (подготовки проектной документации), третий экземпляр вместе с земельно-кадастровой документацией – в организацию по землеустройству для использования при разработке проекта отвода земельного участка, четвертый экземпляр – в областной исполнительный комитет в случае, если изъятие и предоставление испрашиваемого земельного участка входит в компетенцию областного исполнительного комитета.

Утвержденный в установленном порядке акт выбора места размещения земельного участка является основанием для проведения проектно-изыскательских работ и выдачи архитектурно-планировочного задания, получения заключений согласующих организаций и технических условий на инженерно-техническое обеспечение объекта.

4. Земельно-кадастровая документация с утвержденным актом выбора места размещения земельного участка  находятся в организации по землеустройству для использования их при разработке проекта отвода земельного участка.

5.  Инвестор заключает  договор  с организацией либо самостоятельно  производит  сбор технических условий на инженерно-техническое обеспечение проекта  (информация о подключении здания, сооружения к объектам инженерной инфраструктуры, о мероприятиях по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций, выполнение 20 рабочих  дней).

6. Инвестор  на  основании   утвержденного акта  выбора места размещения земельного участка осуществляет проектно-изыскательские работы в соответствии с законодательством о строительстве, архитектуре и градостроительстве, об охране окружающей среды.

7. Инвестор  заключает  договор  подряда   на проведение проектно-изыскательских  работ  с проектной  организацией   (срок  выполнения  до  2- лет). Проектная  документация  включает: обоснования инвестирования, согласования генерального плана объекта  строительства с проектируемыми инженерными сетями и иная  документация.

8. Отвод  земельного  участка  является  завершающим  и  выполняется   после  проведения   инвестором проектно-изыскательских  работ.

Проект отвода земельного участка разрабатывается организацией по землеустройству на основании договора подряда, заключенного с инвестором. В договоре подряда, помимо разработки проекта отвода земельного участка, предусматривается выполнение таких видов работ, как установление границ земельного участка на местности и оказание услуг организацией по землеустройству по обращению за государственной регистрацией, создания земельного участка и возникновения права на него.

Договор подряда заключается в течение 3 рабочих дней со дня получения организацией по землеустройству заявления инвестора.

Проект отвода земельного участка разрабатывается в срок до одного месяца со дня оплаты этих работ инвестором.

Согласованный проект отвода земельного участка и проект решения райисполкома об изъятии и предоставлении этого участка в течение 3 рабочих дней со дня его оформления направляются организацией по землеустройству в землеустроительную службу райисполкома..

8. Землеустроительная служба райисполкома в течение 5 рабочих дней со дня получения материалов об изъятии и предоставлении земельного участка рассматривает проект его отвода, при необходимости уточняет проект решения райисполкома об изъятии и предоставлении земельного участка и вносит данный проект с такими материалами в райисполком в соответствии с его компетенцией по изъятию и предоставлению земельного участка для принятия необходимого решения.

Решение об изъятии и предоставлении испрашиваемого земельного участка принимается райисполкомом в течение 5 рабочих дней со дня получения материалов об изъятии и предоставлении земельного участка от землеустроительной службы.

9. Райисполком в течение 3 рабочих дней после принятия решения об изъятии и предоставлении земельного участка передает указанные материалы и копию решения (выписку из решения) землеустроительной службе для установления границ этого участка на местности и права на него в установленном порядке, заинтересованному лицу и лицу, из земель которого изымается земельный участок.

10. Землеустроительная  служба  райисполкома поручает  организации по  землеустройству  установить границы  участка  на  местности, оформить  землеустроительное  дело и  подписать   акт  ознакомления  на  местности заинтересованных  сторон (срок  выполнения 15 рабочих  дней). После проверки и регистрации землеустроительного дела организация по землеустройству размещает земельный участок  на Геопортале для регистрационных действий.

11. Регистратор совершает регистрационные действия в отношении земельного участка в установленном порядке (срок – 7 дней).

Уполномоченный специалист извещает инвестора о месте и времени получения свидетельства о государственной регистрации.

16. Землеустроительное  дело по предоставлению земельного участка хранится в землеустроительной  службе  райисполкома

При приобретении права аренды земельного участка через аукцион:

по результатам аукциона на  право аренды земельного участка –инвестором заключается договор аренды земельного участка.