О ходе подготовки к ОЗП!!!!!!

На календаре июль, и подготовка организаций к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года набирает обороты. Каждый субъект, имеющий в своем владении теплоисточник, к началу отопительного сезона обязан получить паспорт готовности к работе в осенне-зимний период.

Задача услажняеться для субъектов, имеющих на балансе котельные мощностью свыше 200 кВт. Для получения паспорта готовности им необходимо получить положительное заключение Госпромнадзора. Исключение составляют лишь котельные, задействованные в технологическом процессе.

Основной задачей в межотопительный период является проведение ряда организационных и технических мероприятий, направленных на приведение котельных в исправное состояние, обеспечивающих надёжное и бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией. Для этого необходимо, на основе анализа функционирования котельных в предыдущий осенне-зимний период, разработать и далее реализовать планы организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в ОЗП 2026/2027 года.

Для организаций Гродненской области районными исполнительными комитетами составлены график получения заключений Госпромнадзора к работе в ОЗП 2026/2027 года. Чтобы не создавать ажиотаж и упорядочить подготовку к отопительному сезону для каждой организации установлены свои сроки получения заключения.

В Гродненской области 254 субъекта хозяйствования, эксплуатирующие 611 котельные, подлежащих обследованию Госпромнадзором (из них 308 принадлежат ЖКХ). На 30.06.2026г. Гродненским областным управлением Госпромнадзора проведено обследование и выдано 143 положительных заключений.

| Районы | Всего теплоисточников | Выдано заключений | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленинский | 42 | 5 | 12 |
| Октябрьский | 50 | 1 | 2 |
| Берестовицкий | 19 | 7 | 37 |
| Берестовицкое ЖКХ | 15 | 6 | 40 |
| Волковысский | 51 | 26 | 51 |
| Волковысское КХ | 30 | 24 | 80 |
| Вороновский | 16 | 7 | 44 |
| Вороновское ЖКХ | 13 | 7 | 54 |
| Гродненский | 86 | 2 | 2 |
| ГРУП Скидель ЖКХ | 35 | 0 | 0 |
| Дятловский | 26 | 1 | 4 |
| Дятловское ЖКХ | 16 | 0 | 0 |
| Зельвенский | 11 | 0 | 0 |
| Зельвенское ЖКХ | 11 | 0 | 0 |
| Ивьевский | 17 | 11 | 65 |
| Ивьевское ЖКХ | 15 | 11 | 73 |
| Лидский | 50 | 22 | 44 |
| Лидское ЖКХ | 24 | 22 | 92 |
| Мостовский | 21 | 0 | 0 |
| Мостовское ЖКХ | 14 | 0 | 0 |
| Новогрудский | 22 | 17 | 77 |
| Новогрудское ЖКХ | 11 | 11 | 100 |
| Кореличский | 18 | 0 | 0 |
| Кореличское ЖКХ | 10 | 0 | 0 |
| Свислочский | 21 | 7 | 33 |
| Свислочское ЖКХ | 14 | 5 | 36 |
| Слонимский | 50 | 5 | 10 |
| Слонимское ЖКХ | 30 | 0 | 0 |
| Сморгонский | 30 | 13 | 43 |
| Сморгонское ЖКХ | 14 | 13 | 93 |
| Ошмянский | 17 | 0 | 0 |
| Ошмянское ЖКХ | 11 | 0 | 0 |
| Островецкий | 22 | 4 | 18 |
| Островецкое ЖКХ | 16 | 4 | 25 |
| Щучинский | 42 | 15 | 36 |
| Щучинское ЖКХ | 27 | 12 | 44 |
| По области: | 611 | 143 | 23 |
| Из них по ЖКХ | 308 | 115 | 37 |

Главный государственный инспектор

Гродненского областного управления Госпромнадзора

Малаховская И.С.