Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

«Обустройство площадки по ул.Богдановской в аг.Крево Сморгонского района»

План-график работ по проведению ОВОС:

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 12.09.2022 по 14.09.2022 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 14.09.2022 по 28.09.2022 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности\* | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 14.09.2022 по 28.09.2022 |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Проведение общественных обсуждений на территории:  Республики Беларусь  затрагиваемых сторон\* | с 28.09.2022 по 27.10.2022  с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 23.10.2022 по 27.10.2022 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 28.09.2022 по 15.11.2022 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (прединвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 31.10.2022 по 16.12.2022 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 01.12.2022 по 30.01.2023 |

*\* объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, не оказывает трансграничное воздействие*

Сведения о планируемой хозяйственной или иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации:

Заказчик планируемой деятельности: Учреждение культуры «Сморгонский историко-краеведческий музей»

Юридический адрес: ул.Кутузова 23, 231042, г.Сморгонь

 Контактный телефон: +375 1592 46973

E-mail: museumsmorgon@mail.grodno.by

Проектом предусматривается строительство площадки с твердым покрытием из бетонной мелкоштучной плитки для установки на ней нестационарного павильона для продажи билетов, сувениров. Место строительство определено заданием на проектирование на землях населенного пункта Крево в западной стороне от территории историко-культурной ценности (Фрагменты замка XIV века, д.Крево).

Целесообразность осуществления данного проекта обусловлена комплексной программой развития туристических объектов для повышения качества оказания услуг населению.

Проектными решениями предусматривается:

- устройство бетонной площадки для размещения павильона,

- устройство тротуара;

- подвод инженерных коммуникаций для павильона;

- ремонтно-восстановительные работы по благоустройству территории после прокладки инженерных сетей.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

- вариант 1: размещение площадки для размещения павильона в увязке со сложившейся исторической застройкой на отведенном земельном участке согласно Акта выбора места размещения земельного участка для строительства, утвержденного 25.01.2022г, подвод инженерных сетей (водо-, электроснабжение) согласно выданным техническим условиям с подключением в обозначенных точках, благоустройство прилегающей территории;

- вариант 2: размещение площадки для павильона вне территории историко-культурной ценности с отведением нового земельного участка;

- вариант 3: «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации намеченной хозяйственной деятельности. Строительство площадки для установки нестационарного павильона для продажи билетов, сувениров на территории историко-культурной ценности позволит улучшить привлекательность туристических объектов и повысит качество оказания услуг населению.